# ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 04/03/16

# ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Καταγραφής Προσφύγων (Hot Spots)

# 1.	Λέσβος (Μόρια)

# Λειτουργούν δύο σταθμοί καταγραφής. Ολοκλήρωση κατασκευής του 3ου σταθμού. (Αναμονή εξοπλισμού από Υπ. Πρώτης Υποδοχής και στελέχωσης από ΕΛΑΣ και FRONTEX). Συνεχίζεται η κατασκευή του 4ου σταθμού.

# 2.	Λέρος (Λέπιδα)

# Λειτουργικότητα 100%

# 3.	Χίος (Πρώην εργοστάσιο ΒΙΑΛ, Περιοχή Χαλκιός)

# Λειτουργικότητα 100%

# 4.	Σάμος (ΑΚ 891 Πρώην ΠΒ)

# Λειτουργεί σταθμός καταγραφής στο χώρο του ΚΕΠΥ. Έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση οικίσκων στο 1ο και 2ο πλατό.

# 5. 	Κως (Στρδο ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ)

# Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής υποδομών. Το σχέδιο προβλέπει 100 οικίσκους διαμονής, 21 οικίσκους διοίκησης και 6 οικίσκους WC.

# 6.	Περιοχή Σχιστού Αττικής (Στρδο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ)

# Λειτουργικότητα 100%.

# 7.	Περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης (Στρδο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)

# Το Κέντρο λειτουργεί. Συνεχίζονται οι εργασίες της Β’ φάσης.

# 8.	Ελαιώνας

# Έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες από 08/02/16. Έχει καθαριστεί το κεντρικό πλάτωμα.

# 9.	Κιλκίς (Διάδρομος Νέας Καβάλας)

# Τοποθέτηση 557 σκηνών 6-8 ατόμων και 2 RUB HALL της Ύπατης Αρμοστείας. Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης υποδομών.

# 10.	Χέρσο Κιλκίς (Στρδο ΜΑΖΑΡΑΚΗ)

# Τοποθέτηση 510 σκηνών 6-8 ατόμων και 3 RUB HALL της Ύπατης Αρμοστείας. Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού και κατασκευής πείφραξης.