**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 04/03/16**

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ** **:** Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Καταγραφής Προσφύγων (Hot Spots)

**1. Λέσβος (Μόρια)**

**Λειτουργούν δύο σταθμοί καταγραφής.** Ολοκλήρωση κατασκευής του 3ου σταθμού. (Αναμονή εξοπλισμού από Υπ. Πρώτης Υποδοχής και στελέχωσης από ΕΛΑΣ και FRONTEX). Συνεχίζεται η κατασκευή του 4ου σταθμού.

**2. Λέρος (Λέπιδα)**

**Λειτουργικότητα 100%**

**3. Χίος (Πρώην εργοστάσιο ΒΙΑΛ, Περιοχή Χαλκιός)**

**Λειτουργικότητα 100%**

**4. Σάμος (ΑΚ 891 Πρώην ΠΒ)**

Λειτουργεί σταθμός καταγραφής στο χώρο του ΚΕΠΥ. Έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση οικίσκων στο 1ο και 2ο πλατό.

**5. Κως (Στρδο ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ)**

Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής υποδομών. Το σχέδιο προβλέπει 100 οικίσκους διαμονής, 21 οικίσκους διοίκησης και 6 οικίσκους WC.

**6. Περιοχή Σχιστού Αττικής (Στρδο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ)**

**Λειτουργικότητα 100%.**

**7. Περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης (Στρδο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)**

**Το Κέντρο λειτουργεί.** Συνεχίζονται οι εργασίες της Β’ φάσης.

**8. Ελαιώνας**

Έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες από 08/02/16. Έχει καθαριστεί το κεντρικό πλάτωμα.

**9. Κιλκίς (Διάδρομος Νέας Καβάλας)**

Τοποθέτηση **557** σκηνών 6-8 ατόμων και 2 RUB HALL της Ύπατης Αρμοστείας. Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης υποδομών.

**10.** **Χέρσο Κιλκίς (Στρδο ΜΑΖΑΡΑΚΗ)**

Τοποθέτηση **510** σκηνών 6-8 ατόμων και 3 RUB HALL της Ύπατης Αρμοστείας. Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού και κατασκευής πείφραξης.