**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 04/03/16**

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ** **:** Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Καταγραφής Προσφύγων (Hot Spots)

 **1. Λέσβος (Μόρια)**

 **Λειτουργούν δύο σταθμοί καταγραφής.** Ολοκλήρωση κατασκευής του 3ου σταθμού. (Αναμονή εξοπλισμού από Υπ. Πρώτης Υποδοχής και στελέχωσης από ΕΛΑΣ και FRONTEX). Συνεχίζεται η κατασκευή του 4ου σταθμού.

 **2. Λέρος (Λέπιδα)**

 **Λειτουργικότητα 100%**

 **3. Χίος (Πρώην εργοστάσιο ΒΙΑΛ, Περιοχή Χαλκιός)**

 **Λειτουργικότητα 100%**

 **4. Σάμος (ΑΚ 891 Πρώην ΠΒ)**

 Λειτουργεί σταθμός καταγραφής στο χώρο του ΚΕΠΥ. Έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση οικίσκων στο 1ο και 2ο πλατό.

 **5. Κως (Στρδο ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ)**

 Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής υποδομών. Το σχέδιο προβλέπει 100 οικίσκους διαμονής, 21 οικίσκους διοίκησης και 6 οικίσκους WC.

 **6. Περιοχή Σχιστού Αττικής (Στρδο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ)**

 **Λειτουργικότητα 100%.**

 **7. Περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης (Στρδο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)**

 **Το Κέντρο λειτουργεί.** Συνεχίζονται οι εργασίες της Β’ φάσης.

 **8. Ελαιώνας**

 Έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες από 08/02/16. Έχει καθαριστεί το κεντρικό πλάτωμα.

 **9. Κιλκίς (Διάδρομος Νέας Καβάλας)**

Τοποθέτηση **557** σκηνών 6-8 ατόμων και 2 RUB HALL της Ύπατης Αρμοστείας. Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης υποδομών.

 **10.** **Χέρσο Κιλκίς (Στρδο ΜΑΖΑΡΑΚΗ)**

 Τοποθέτηση **510** σκηνών 6-8 ατόμων και 3 RUB HALL της Ύπατης Αρμοστείας. Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού και κατασκευής πείφραξης.